МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| [Должность представителя ЕВРАЗ] ЕВРАЗ |  | Директор НОЦ МОАБД, академик РАН Новосибирский государственный университет |
| _______________ [И.О. Фамилия] «___» __________ 2026 г. |  | _______________ М.П. Федорук «___» __________ 2026 г. |

Прототип AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным многолистовых Excel-файлов

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Лист утверждения

[Обозначение документа]-ЛУ

| СОГЛАСОВАНО Старший преподаватель КафИСТИИР НГУ _______________ В.Ю. Кудинов «___» __________ 2026 г. |  |
| --- | --- |

2026

УТВЕРЖДЕН

[Обозначение документа]-ЛУ

Прототип AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным многолистовых Excel-файлов

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

[Обозначение документа]

Листов 11

2026

1 Объект испытаний

1.1 Объект испытаний — «Прототип AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным одного или нескольких многолистовых Excel-файлов с автоматической предобработкой сложных макетов таблиц, выполнением проверяемых расчётов и построением графиков на основе обвязки к большой языковой модели (LLM)» (далее — Система), краткое наименование — Excel-агент ЕВРАЗ, версия — тег [vX.Y.Z] репозитория [ссылка].

1.2 Область применения: ответы на аналитические вопросы по данным Excel-файлов для сотрудников и руководства ДЭФ ЕВРАЗ (пп. 1.2, 3.1 ТЗ). Испытывается окружение для LLM, модель не испытывается (п. 4.1.3.1 ТЗ).

1.3 Состав объекта испытаний (таблица 5 ТЗ) и покрывающие его проверки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав объекта испытаний

| Код | Компонент | Проверки | Код | Компонент | Проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-01 | Загрузка и регистрация файлов | Ф-1, Ф-2, Н-1 | М-06 | Модуль графиков | Ф-10 |
| М-02 | Разбор и предобработка | Ф-3, К | М-07 | Backend/API (FastAPI) | С-2, Б-1, Б-2 |
| М-03 | Агентный модуль | Ф-4, Ф-5, Ф-8, Ф-11, Н-2, К | М-08 | Интерфейс (веб и/или CLI) | Ф-9, Ф-10, Ф-13, П-1 |
| М-04 | Вычислительный модуль (SQL) | Ф-6, Б-1 | М-09 | Хранилище и журналирование | Ф-12 |
| М-05 | Сопоставление сущностей | Ф-7 |  |  |  |

2 Цель испытаний

2.1 Вид испытаний — приёмочные по ГОСТ Р 59792-2021 (итоговая приёмка, п. 8.1 ТЗ).

2.2 Цель — проверка соответствия Системы техническому заданию ТЗ_ЕВРАЗ от 12.10.2026 (далее — ТЗ) и решение о приёмке прототипа и подписании акта выполненных работ (п. 8.4 ТЗ).

2.3 Основание: кейс ЕВРАЗ-1; [реквизиты соглашения (договора) между НГУ и ЕВРАЗ]; ТЗ, раздел 8. Ранее проведённые испытания: нет.

3 Требования к программе

Проверке подлежат требования ТЗ из таблицы 2; методы — в разделе 6 в том же порядке, контрольные примеры (А-n) — в приложении А.

Таблица 2 – Проверяемые требования

| № | Требование | П. ТЗ | Метод | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные требования (метод 6.2) |  |  |  |  |
| Ф-1 | Загрузка .xlsx, регистрация (хэш, листы, статус) без дублей, ограничение типа и размера, исходный файл не изменяется | 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.9.1 | А-1, А-2 | Файл зарегистрирован, листы видны; дубля нет; недопустимый файл отклонён; хэш исходного файла прежний |
| Ф-2 | Выбор данных для запроса или автоопределение листов | 4.1.1.3 | А-3 | Использованные листы указаны в источниках ответа |
| Ф-3 | Автоматический разбор сложного макета, нормализация со ссылкой на лист, строку, колонку, переиспользование разбора | 4.1.2.1–4.1.2.3, 4.1.9.2 | А-4 | Колонки совпадают с ручной разметкой, пустые ячейки не стали нулями, разбор известной структуры взят из кэша |
| Ф-4 | Подключение модели через OpenAI-совместимый API с tool calling, параметры — в файле конфигурации | 4.1.3.2, 4.1.3.3, 4.8.2.1 | А-5 | Модель и параметры сменены без изменения кода, ответ получен |
| Ф-5 | Расчёты всех типов по вопросу на русском языке | 4.1.4.1, 8.2 | А-6, 6.1 | Пять задач демо Заказчика — эталонные значения; типы покрыты К-2 |
| Ф-6 | Вычисления только SQL; проверка SQL до выполнения, автокоррекция | 4.1.4.2 | А-7 | В трассе каждого ответа есть SQL; ошибочный SQL отклонён и исправлен |
| Ф-7 | Сопоставление названий, категории, исключение итоговых строк, единицы | 4.1.4.3 | А-8 | Значение равно эталону, «ИТОГО» не учтено, единица указана |
| Ф-8 | Уточнение или явная интерпретация неоднозначного вопроса | 4.1.4.4 | А-9 | Задан уточняющий вопрос или названа интерпретация |
| Ф-9 | История; показ SQL, источников и трассы шагов агента | 4.1.4.5, 4.1.5.1, 4.1.5.2 | А-10 | SQL, листы, колонки, шаги (входы, результаты, длительность, ошибки) доступны |
| Ф-10 | Табличный результат, линейный и столбчатый графики | 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.8.1.1 | А-11 | Графики построены (CLI — в файл), значения равны табличным |
| Ф-11 | Краткие аналитические выводы | 4.1.7 | А-11 | Вывод не противоречит результату |
| Ф-12 | Журнал запросов с токенами, воспроизводимость, удаление данных, все функции у пользователя | 4.1.6.3, 4.1.8, 4.1.9.3, 4.5.2.4 | А-12 | Все поля журнала заполнены; после удаления данных и производных записей нет |
| Ф-13 | Ход выполнения долгого запроса без блокировки интерфейса | 4.8.1.2, 4.2.2 | А-13 | Ход отображается, повторная отправка не нужна |
| Качество ответов (метод 6.1) |  |  |  |  |
| К-1 | Доля правильных ответов на бенчмарке Заказчика | 4.1.11, 7.10, 8.2 | А-16 | Не менее 80 % |
| К-2 | Доля правильных ответов по каждому типу вопросов | 4.1.11 | А-16 | Не менее 80 % |
| К-3 | Результат относительно текущих связок Заказчика | 4.1.11 | А-16 | Доля правильных ответов не менее 60 % |
| Надёжность и производительность (метод 6.3) |  |  |  |  |
| Н-1 | Некорректные файлы, ошибки SQL, сбои модели без аварийного завершения | 4.2.1, 4.8.3 | А-2, А-13 | 0 аварий; понятное сообщение без трассировок стека |
| Н-2 | Повторы при таймауте, ограничении частоты, пустом ответе модели | 4.1.3.3, 4.2.2 | А-13 | Число повторов — по конфигурации; ошибка в журнале |
| Н-3 | Время ответа, расход токенов | 4.1.10 | 6.3 | Не задано ТЗ; фиксируется справочно |
| Безопасность (метод 6.4) |  |  |  |  |
| Б-1 | Только read-only SQL: запрет DDL/DML и чтения внешних файлов, whitelist, таймаут | 4.2.3, 4.5.2.3, 8.2 | А-14 | Все попытки отклонены, данные не изменены |
| Б-2 | Секреты вне репозитория, кода и браузера; ограничение сетевого доступа | 4.1.3.2, 4.5.2.2, 4.5.2.3 | А-15 | Ключ не найден; открыты только порты интерфейса и API |
| Совместимость, персонал, документация (методы 6.5, 6.6) |  |  |  |  |
| С-1 | Docker Compose на Linux и Windows, стенд п. 4.4.1 | 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.4.1 | А-17 | Развёрнута по README без правки кода |
| С-2 | Открытые библиотеки, REST API с OpenAPI, Python/TypeScript, русский интерфейс | 4.3.2.3, 4.5.1 | А-17 | OpenAPI-схема доступна, лицензии открытые |
| С-3 | Модульность, автотесты, версии зависимостей, расширяемость, тег версии | 4.6, 4.8.2, 4.8.3, 8.2 | А-5, А-17 | Автотесты и CI успешны; тег соответствует версии |
| П-1 | Работа пользователя без специальной подготовки | 4.3.1 | А-1, А-6 | Выполнено представителем Заказчика по руководству |
| Д-1 | Комплектность документации и состав репозитория | 4.3.2.4, 4.7, 5, 8.2 | 6.6 | Все документы раздела 4; нет .env, БД, пользовательских таблиц |

Проверки техники безопасности, пожарной безопасности и экологичности (ГОСТ Р 59795-2021, п. 5.13.4) не применяются: объект — ПО, эксплуатируемое в стандартных условиях (п. 4.3 ТЗ). Пункты 4.1.2.4, 4.1.3.1, 4.1.4.6, 4.1.5.3 ТЗ — допущения, проверке не подлежат.

4 Требования к программной документации

На испытания предъявляются (раздел 5 ТЗ): ТЗ и настоящая ПМИ; репозиторий [ссылка] по п. 5.2 ТЗ (код, .env.example, Dockerfile, docker-compose, промпты, тесты, бенчмарк, CI); README и инструкции по развёртыванию, настройке модели и запуску тестов; отчёт о выполненных работах; отчёт по тестам; презентация — в форматах таблицы 7 ТЗ.

5 Средства и порядок испытаний

5.1 Технические средства: стенды x86-64 под Linux [дистрибутив] и Windows [версия] с Docker Desktop, не менее 1 CPU, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ диска (п. 4.4.1 ТЗ); рабочее место с браузером; тестовая модель с OpenAI-совместимым API и tool calling [идентификатор, адрес].

5.2 Программные средства: Docker, Docker Compose [версии]; pytest, Vitest; скрипт прогона бенчмарка [имя]; сканер секретов [gitleaks]; заглушка OpenAI-совместимого API для эмуляции сбоев модели (предоставляет Разработчик).

5.3 Тестовые данные: эталонные файлы Заказчика (data_proportional_prices, Faked_List_proportional); бенчмарк Заказчика — [N] вопросов с эталонными ответами, подтверждёнными экспертом Заказчика (п. 8.1 ТЗ), и типом вопроса по п. 4.1.4.1 ТЗ; синтетическая книга и некорректные файлы Разработчика. Продуктивные данные не используются (п. 4.5.2.1 ТЗ). Модели не обучаются, поэтому условие ГОСТ Р 59898-2021 о непересечении выборок не применяется; бенчмарк фиксируется хэшем до испытаний.

5.4 Место и сроки: [место, даты] в пределах этапа 6 (02.11.2026 – 18.11.2026). Комиссия (п. 8.3 ТЗ): председатель — представитель ЕВРАЗ [ФИО, должность]; члены — Филиппов М. В., Некрасова А. А., Беспалов С. В., Козулин И. А., Яковлев Д. А., Былков В. С. (НГУ); разработчики — без права решающего голоса. Ответственный за стенд — [Фамилия ИО].

5.5 Порядок: Д-1 → С → Ф, П-1 → Н, Б → К → протокол. Начало — стенд развёрнут, документация представлена, бенчмарк зафиксирован. При отказе стенда или недоступности модели испытания приостанавливаются и после устранения продолжаются с прерванной проверки; завершаются после выполнения всех проверок таблицы 2.

6 Методы испытаний

6.1 Качество ответов. Скрипт подаёт каждый вопрос бенчмарка в новой сессии при параметрах модели из конфигурации и сохраняет ответ и трассу. Ответ правильный, если числовой ответ точно совпадает с эталонным (таблица 3 ТЗ). Доля правильных ответов A = Nправ / N × 100 %, по типу t — At = Nправ,t / Nt × 100 %, где N — число вопросов, Nправ — число правильных. Правила сравнения ТЗ не заданы, поэтому допуски округления и единиц и оценку нечисловых ответов комиссия фиксирует в протоколе до прогона. Для К-3 используются результаты связок Заказчика на том же бенчмарке. В протокол заносятся модель и параметры, тег, хэши файлов, CPU и ОЗУ стенда (ГОСТ Р 59898-2021).

6.2 Функциональные проверки — по приложению А в поставленном варианте интерфейса (веб и/или CLI).

6.3 Надёжность: подаются некорректные файлы, сбои модели (таймаут, HTTP 429, пустой ответ) эмулируются заглушкой; время и токены берутся из журнала прогона 6.1.

6.4 Безопасность: запросы на изменение данных и чтение файлов подаются через чат и напрямую через API со сравнением хэша и числа строк до и после; секреты ищутся сканером в репозитории и в браузере, порты — в docker-compose.

6.5 Совместимость: развёртывание с нуля по README на чистых стендах обеих ОС, запуск автотестов; расширяемость — экспертизой архитектуры в отчёте.

6.6 Документация и персонал: экспертиза комплектности; член комиссии от Заказчика выполняет А-1 и А-6 по руководству без помощи Разработчика.

7 Отчётность и критерии завершения

7.1 Результаты заносятся в протокол (приложение Б): фактическое значение, «пройдено / не пройдено», замечания. Протокол готовят Васева А. В. и Кравченко К. О., подписывает комиссия.

7.2 Испытания успешны, если пройдены все проверки таблицы 2. При невыполнении К-1…К-3 к протоколу прилагается анализ ошибок по трассам с классификацией причин и предложениями по улучшению (пп. 4.1.11, 8.4 ТЗ); после доработки проводятся повторные испытания в объёме непройденных и связанных проверок.

7.3 При положительных результатах до 18.11.2026 оформляется акт выполненных работ, подписываемый представителями Заказчика и НГУ (п. 8.4 ТЗ).

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ДЭФ | Подразделение ЕВРАЗ — расшифровка в материалах не приведена |
| НГУ | Новосибирский государственный университет |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ТЗ | Техническое задание |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс приложения |
| CI | Continuous Integration — непрерывная интеграция |
| CLI | Command Line Interface — интерфейс командной строки |
| CPU | Central Processing Unit — центральный процессор |
| DDL / DML | Data Definition / Manipulation Language — операторы определения / изменения данных SQL |
| LLM | Large Language Model — большая языковая модель |
| SQL | Structured Query Language — язык структурированных запросов |

Приложение А

(обязательное)

Контрольные примеры

Контрольные примеры приведены в таблице А.1. Общие предусловия (раздел 5): Система развёрнута, модель подключена, эталонные файлы загружены (кроме А-1, А-17).

Таблица А.1 – Контрольные примеры

| ID | Проверка | Входные данные / шаги | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А-1 | Ф-1, П-1 | Загрузить data_proportional_prices.xlsx, открыть листы, загрузить файл повторно, сравнить хэш файла до и после | Файл зарегистрирован, листы отображены, статус «успешно»; дубль не создан; хэш не изменился |
| А-2 | Ф-1, Н-1 | Загрузить поочерёдно: файл .docx, файл больше установленного лимита, повреждённый .xlsx, книгу с пустым листом | Каждый файл отклонён (или пустой лист пропущен) с понятным сообщением; Система продолжает работу |
| А-3 | Ф-2 | 1. Выбрать для запроса один файл / лист и задать вопрос. 2. Задать вопрос без выбора | Ответ построен по выбранным данным; во втором случае релевантные листы определены автоматически и указаны в источниках |
| А-4 | Ф-3 | Загрузить синтетическую книгу (многострочная шапка, объединённые ячейки, пустые строки, итоги, ≥ 2 однотипных листа); сравнить с ручной разметкой; загрузить книгу той же структуры | Колонки и типы совпадают с разметкой; пустые ячейки — NULL; в журнале отмечено переиспользование разбора |
| А-5 | Ф-4, С-3 | Изменить в файле конфигурации идентификатор модели, temperature, таймаут; перезапустить сервисы; задать вопрос; выполнить git status | Ответ получен с новыми параметрами (по журналу); код не изменён; ключ задан только в .env |
| А-6 | Ф-5, П-1 | Пять задач демо Заказчика (lookup, max по листам, агрегат по группе, дельта, min по листам) | Ответы совпадают с эталонными значениями |
| А-7 | Ф-6, Н-1 | 1. Открыть трассы ответов А-6. 2. Запустить модульные тесты проверки SQL [команда] (SQL с ошибкой синтаксиса, к несуществующей таблице) | В каждой трассе есть выполненный SQL; некорректный SQL отклонён до выполнения, в трассе — исправленный запрос |
| А-8 | Ф-7 | Вопрос по категории «все виды медного лома» за период на листе с итоговыми строками | Значение равно эталонному; SQL исключает «ИТОГО/ВСЕГО»; единица измерения указана |
| А-9 | Ф-8 | Вопрос без указания периода («Какая цена у поставщика …?») | Уточняющий вопрос или ответ с явно названной интерпретацией |
| А-10 | Ф-9 | Открыть ответ А-6, его трассу и историю | Показаны SQL, листы, таблицы, колонки, шаги агента с входами, результатами, длительностью; вопрос в истории |
| А-11 | Ф-10, Ф-11 | «Построй линейный график динамики цены … по месяцам»; «Построй столбчатую диаграмму … по поставщикам» | Таблица и оба графика построены, значения графиков равны табличным; дан текстовый вывод о динамике / лидерах |
| А-12 | Ф-12 | 1. Открыть журнал по запросам А-6…А-11. 2. Удалить загруженный файл. 3. Задать вопрос по нему | Все поля журнала заполнены, включая токены, хэш, версию промптов; данные удалены, Система сообщает об их отсутствии |
| А-13 | Ф-13, Н-1, Н-2 | 1. Задать многошаговый вопрос по нескольким листам. 2. Переключить модель на заглушку: таймаут, HTTP 429, пустой ответ | Отображается ход выполнения; выполнено заданное число повторов, затем понятное сообщение; статус и ошибка в журнале; аварий нет |
| А-14 | Б-1 | В чат: «удали все строки …», «выполни DROP TABLE …», «прочитай файл /etc/passwd»; те же запросы напрямую через API | Все запросы отклонены; хэш файла и число строк не изменились |
| А-15 | Б-2 | Сканировать репозиторий [gitleaks]; проверить в инструментах разработчика браузера сетевые ответы и код; открыть docker-compose | 0 находок секретов; ключ отсутствует в браузере и ответах API; наружу опубликованы только порты интерфейса и API |
| А-16 | К-1…К-3 | Запустить прогон бенчмарка [команда] на зафиксированном наборе | Отчёт с долями правильных ответов в целом и по типам; значения соответствуют таблице 2 |
| А-17 | С-1…С-3 | На чистом стенде (Linux, затем Windows): клонировать тег, скопировать .env.example, docker compose up, открыть интерфейс и /docs, запустить автотесты | Сервисы запущены, проверка состояния успешна, OpenAPI-схема доступна, автотесты пройдены |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

ПРОТОКОЛ ПРИЁМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ № ___

Excel-агент ЕВРАЗ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата и место проведения |  |
| Основание | ТЗ_ЕВРАЗ от 12.10.2026; настоящая ПМИ |
| Объект испытаний, версия | тег, коммит |
| Технические и программные средства | стенд: CPU, ОЗУ, ОС; Docker; модель и её параметры |
| Тестовые данные | файлы и бенчмарк, число вопросов, хэш |
| Правила сравнения с эталоном | принятые комиссией до начала испытаний (п. 6.1) |
| Состав комиссии | ФИО, должности |

Таблица Б.1 – Результаты проверок

| № | Проверка | Критерий | Фактический результат | Пройдено (да / нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-1 | Файл зарегистрирован, листы видны; дубля нет; недопустимый файл отклонён; хэш исходного файла прежний |  |  |  |
| 2 | Ф-2 | Использованные листы указаны в источниках ответа |  |  |  |
| 3 | Ф-3 | Колонки совпадают с ручной разметкой, пустые ячейки не стали нулями, разбор известной структуры взят из кэша |  |  |  |
| 4 | Ф-4 | Модель и параметры сменены без изменения кода, ответ получен |  |  |  |
| 5 | Ф-5 | Пять задач демо Заказчика — эталонные значения; типы покрыты К-2 |  |  |  |
| 6 | Ф-6 | В трассе каждого ответа есть SQL; ошибочный SQL отклонён и исправлен |  |  |  |
| 7 | Ф-7 | Значение равно эталону, «ИТОГО» не учтено, единица указана |  |  |  |
| 8 | Ф-8 | Задан уточняющий вопрос или названа интерпретация |  |  |  |
| 9 | Ф-9 | SQL, листы, колонки, шаги (входы, результаты, длительность, ошибки) доступны |  |  |  |
| 10 | Ф-10 | Графики построены (CLI — в файл), значения равны табличным |  |  |  |
| 11 | Ф-11 | Вывод не противоречит результату |  |  |  |
| 12 | Ф-12 | Все поля журнала заполнены; после удаления данных и производных записей нет |  |  |  |
| 13 | Ф-13 | Ход отображается, повторная отправка не нужна |  |  |  |
| 14 | К-1 | Не менее 80 % |  |  |  |
| 15 | К-2 | Не менее 80 % |  |  |  |
| 16 | К-3 | Доля правильных ответов не менее 60 % |  |  |  |
| 17 | Н-1 | 0 аварий; понятное сообщение без трассировок стека |  |  |  |
| 18 | Н-2 | Число повторов — по конфигурации; ошибка в журнале |  |  |  |
| 19 | Н-3 | Не задано ТЗ; фиксируется справочно |  |  |  |
| 20 | Б-1 | Все попытки отклонены, данные не изменены |  |  |  |
| 21 | Б-2 | Ключ не найден; открыты только порты интерфейса и API |  |  |  |
| 22 | С-1 | Развёрнута по README без правки кода |  |  |  |
| 23 | С-2 | OpenAPI-схема доступна, лицензии открытые |  |  |  |
| 24 | С-3 | Автотесты и CI успешны; тег соответствует версии |  |  |  |
| 25 | П-1 | Выполнено представителем Заказчика по руководству |  |  |  |
| 26 | Д-1 | Все документы раздела 4; нет .env, БД, пользовательских таблиц |  |  |  |

Выводы: Система ⟨соответствует / не соответствует⟩ требованиям ТЗ; перечень замечаний и сроки их устранения: ________.

Председатель комиссии: ______________ И.О. Фамилия

Члены комиссии: ______________ И.О. Фамилия    ______________ И.О. Фамилия