[Реквизиты документа-основания: приложение к соглашению (договору) между НГУ и ЕВРАЗ – уточнить]

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| ЕВРАЗ |  | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) |
| [Должность представителя ЕВРАЗ] |  | Директор НОЦ МОАБД, академик РАН |
| _________________ [И.О. Фамилия] ________.2026 |  | __________________ М.П. Федорук ________.2026 |

Разработка прототипа AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным многолистовых Excel-файлов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лист утверждения

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Старший преподаватель КафИСТИИР НГУ ____________ В.Ю. Кудинов ________.2026 |  |

2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДЕН

Разработка прототипа AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным многолистовых Excel-файлов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛИСТОВ 35

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	4

1.1 Наименование системы	4

1.2 Краткая характеристика области применения	4

1.3 Сведения о заказчике, разработчике и пользователях	5

2 Основания для разработки	6

2.1 Документы, на основании которых ведётся разработка	6

2.2 Наименование и условное обозначение темы разработки	6

3 Назначение разработки	7

3.1 Функциональное назначение	7

3.2 Эксплуатационное назначение	7

3.3 Цели создания	8

4 Требования к программе	9

4.1 Требования к функциональным характеристикам	9

4.1.1 Загрузка и управление табличными данными	9

4.1.2 Предобработка Excel-файлов и извлечение метаструктуры	9

4.1.3 Подключение и настройка языковой модели	9

4.1.4 Ответы на аналитические вопросы и расчёты	10

4.1.5 Трассировка и проверяемость ответов	11

4.1.6 Представление результатов и построение графиков	11

4.1.7 Аналитические выводы	11

4.1.8 Настройка и журналирование	11

4.1.9 Требования к организации входных и выходных данных	12

4.1.10 Требования к производительности	12

4.1.11 Требования к качеству ответов	12

4.1.12 Структура системы	13

4.2 Требования к надёжности	14

4.3 Условия эксплуатации	14

4.3.1 Требования к численности и квалификации персонала	14

4.3.2 Требования к видам обслуживания	15

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств	15

4.5 Требования к информационной и программной совместимости	15

4.5.1 Требования к языкам программирования и программным средствам	15

4.5.2 Требования к безопасности и защите данных	16

4.6 Требования к маркировке и упаковке	17

4.7 Требования к транспортированию и хранению	17

4.8 Специальные требования	17

4.8.1 Пользовательский интерфейс	17

4.8.2 Требования к расширяемости	18

4.8.3 Требования к качеству кода	18

5 Требования к программной документации	19

5.1 Состав документации	19

5.2 Требования к репозиторию	19

6 Технико-экономические показатели	20

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность	20

6.2 Предполагаемая потребность	20

6.3 Преимущества по сравнению с аналогами	20

7 Стадии и этапы разработки	21

7.1 Плановые сроки выполнения работ	21

7.2 Этап 1. Анализ материалов Заказчика и постановка задачи	21

7.3 Этап 2. Подготовка тестового корпуса Excel-файлов и бенчмарка	21

7.4 Этап 3. Разработка модулей предобработки и вычислений	22

7.5 Этап 4. Разработка агента, backend/API и пользовательского интерфейса	22

7.6 Этап 5. Интеграция, тестирование и развёртывание	22

7.7 Этап 6. Документирование, передача и защита результатов	22

7.8 Командная структура	22

7.9 Процесс разработки	23

7.10 Минимально жизнеспособный продукт	23

7.11 Требуемые компетенции команды	24

8 Порядок контроля и приёмки	26

8.1 Виды контроля	26

8.2 Критерии приёмки	26

8.3 Состав приёмочной комиссии	27

8.4 Общие требования к приёмке работ	27

Приложение А	29

Ограничения, допущения и риски	29

А.1 Ограничения	29

А.2 Допущения	29

А.3 Ключевые риски	29

Перечень терминов	31

Перечень сокращений	32

Перечень ссылочных документов	33

Нормативные и методические источники	33

Технические источники	33

Использованные открытые источники	33

1 Введение

1.1 Наименование системы

Полное наименование: «Прототип AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным одного или нескольких многолистовых Excel-файлов с автоматической предобработкой сложных макетов таблиц, выполнением проверяемых расчётов и построением графиков на основе обвязки к большой языковой модели (LLM)» – далее Система.

Краткое наименование: Excel-агент ЕВРАЗ.

1.2 Краткая характеристика области применения

Система используется в подразделении ДЭФ(расшифровка) ЕВРАЗ при подготовке ответов на аналитические запросы руководства по данным Excel-файлов; в настоящее время такие запросы обрабатываются сотрудниками вручную.

Ключевым понятием предметной области является аналитический вопрос к табличным данным (Tabular QA) – запрос пользователя на естественном языке, ответ на который должен быть получен поиском и вычислением по данным Excel-книги и совпадать с эталонным (прежде всего числовым) ответом, подготовленным экспертом.

Система должна учитывать, что корректность ответа может зависеть от следующих групп факторов:

- макет таблиц: многострочные и смещённые заголовки, горизонтально и вертикально объединённые ячейки, пустые строки и колонки, несколько таблиц и пометки на одном листе;

- многолистовость: однотипные листы по периодам (месяцам), необходимость расчётов между листами и между таблицами;

- типы и формат данных: числа, проценты, дроби, даты, формулы, значения более 1 млрд, единицы измерения (руб., тыс. руб., т, кВт·ч, м³);

- служебные строки («ИТОГО», «ВСЕГО») и пропуски, влияющие на агрегаты;

- формулировка вопроса: неоднозначность категорий (например, «все виды медного лома»), периодов и направления сравнения;

- характеристики LLM: поддержка вызова инструментов, размер контекста, стабильность рассуждений, расход токенов;

- объём файла и листов (десятки листов по периодам, листы более 1 000 строк).

1.3 Сведения о заказчике, разработчике и пользователях

Сведения о заказчике, разработчике и пользователях приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения о заказчике, разработчике и пользователях

| Роль | Сведения |
| --- | --- |
| Заказчик | ЕВРАЗ; инициатор и основной потребитель результата – подразделение ДЭФ (полное наименование юридического лица и расшифровка «ДЭФ» в материалах не приведены). Материалы демо текущей реализации подготовлены сотрудниками ЕВРАЗ Андреем Зубковым и Никитой Щербо. |
| Разработчик | Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ), направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», образовательная программа «Прикладной искусственный интеллект». Состав исполнителей приведён в п. 7.8. |
| Кураторы проекта | От Заказчика: ФИО и должность куратора со стороны ЕВРАЗ. От НГУ: Филиппов Михаил Витальевич (старший преподаватель), Некрасова Анна Артемовна (ассистент), Беспалов Сергей Вячеславович (ассистент), Козулин Игорь Анатольевич (доцент), Яковлев Дмитрий Александрович (преподаватель), Былков Вадим Сергеевич (ассистент). |
| Основные пользователи | Сотрудники и руководство ДЭФ ЕВРАЗ, которым требуется самостоятельно, без ручной подготовки данных командой, получать агрегированные расчёты и выводы по массиву Excel-файлов через чат-бот. Пользователь также выполняет подключение и настройку модели, параметров и лимитов, просматривает журнал запросов и удаляет загруженные данные. |
| Технические пользователи | LLM-инженер (промпты, логика агента); DevOps-инженер (развёртывание через Docker Compose, резервное копирование). |

2 Основания для разработки

2.1 Документы, на основании которых ведётся разработка

Основанием для разработки является кейс ЕВРАЗ-1 «AI-агент для работы с Excel-файлами». В настоящее время запросы руководства на агрегацию данных, с которыми работает отдел, обрабатываются вручную. Заказчик провёл пилот нескольких связок «агент + LLM» (PandasAI и OpenChatBI с корпоративной LLM Заказчика, PandasAI + GPT-5.2, GPT-5.2 без агента); ни одна из них не закрыла все типы запросов, а ключевым узким местом признана предобработка многолистовых Excel-файлов с многострочными заголовками и объединёнными ячейками. Проект решает задачу замены текущего стека: создаётся обвязка для LLM (инструменты предобработки, поиска и вычислений), обеспечивающая корректную работу со сложными таблицами. Предметом работ является именно обвязка, а не возможности самой модели: собственную модель Заказчик подключит к разработанной обвязке самостоятельно.

Работы выполняются в формате исследовательского проекта студентов НГУ совместно с индустриальным партнёром ЕВРАЗ; направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», образовательная программа «Прикладной искусственный интеллект».

Содержание проекта соответствует области профессиональной деятельности в сфере информационных и коммуникационных технологий: проектированию, разработке, тестированию и сопровождению информационных систем с применением технологий искусственного интеллекта.

2.2 Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки: «Разработка прототипа AI-агента для ответов на аналитические вопросы по данным многолистовых Excel-файлов».

Условное обозначение темы разработки: ЕВРАЗ-1 (Excel-агент ЕВРАЗ).

3 Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

Система должна быть предназначена для автоматизированного получения ответов на аналитические вопросы, сформулированные на естественном языке, по данным одного или нескольких объёмных многолистовых Excel-файлов: Система самостоятельно анализирует метаструктуру файлов, выполняет необходимые расчёты и возвращает результат в формате ответа чат-бота. Пользователи – сотрудники и руководство ДЭФ ЕВРАЗ.

Система должна позволять:

- отвечать на вопросы различной сложности (поиск значения, агрегаты по группе строк, минимумы/максимумы по нескольким листам, дельты, многошаговые расчёты между листами и таблицами) с точным числовым результатом;

- подтверждать проверяемость результата: показывать выполненный SQL-запрос, использованные листы и данные и сохранять трассу шагов агента;

- представлять результаты в интерфейсе чат-бота: текстовый ответ с выводами, таблицы, графики;

- формировать краткие аналитические выводы по результатам расчётов;

- обеспечивать воспроизводимость процесса от загрузки файла до получения ответа за счёт фиксации хэша файла, выполненного SQL, параметров модели и журнала запросов.

3.2 Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования сотрудниками и руководством ДЭФ ЕВРАЗ при подготовке ответов на аналитические запросы по данным Excel-файлов. Система создаётся как прототип и используется для демонстрации и опытной эксплуатации в контуре Заказчика.

Объектом разработки является программный прототип, включающий: модуль загрузки и разбора Excel-файлов, модуль предобработки (нормализации) данных, агентный модуль на основе LLM, вычислительный модуль (SQL), модуль сопоставления сущностей, модуль построения графиков, backend/API, пользовательский интерфейс чат-бота (веб-интерфейс и/или интерфейс командной строки), хранилище метаданных и журналов.

Для разработки и испытаний должны использоваться эталонные файлы Заказчика (data_proportional_prices, Faked_List_proportional – цены на лом цветных металлов) и, при необходимости, синтетические книги, подготовленные Разработчиком. В продуктивном контуре файлы, необходимые для ответа, загружает сам пользователь. Разработка и испытания выполняются на тестовой модели; подключение собственной модели и работа с продуктивными данными выполняются Заказчиком в его контуре, передача данных ЕВРАЗ внешней модели в рамках проекта не требуется.

3.3 Цели создания

Цели создания Системы:

- создать прототип AI-агента, обеспечивающего долю правильных ответов не менее 80 % на бенчмарке Заказчика;

- реализовать обвязку к LLM, при которой модель не читает файл целиком и не выполняет вычисления «в тексте»: структура книги определяется детерминированной предобработкой, расчёты выполняются SQL-запросами к нормализованному представлению данных;

- разработать компоненты: модуль разбора и предобработки Excel, агента (оркестрация шагов и инструментов), вычислительный модуль, модуль сопоставления сущностей, модуль построения графиков, backend/API, пользовательский интерфейс чат-бота (веб-интерфейс и/или интерфейс командной строки);

- провести тестирование на корпусе Excel-файлов различной сложности и подготовить проектную документацию: техническое задание, отчёт о выполненных работах (архитектура, методика предобработки, результаты тестирования), отчёт по тестам, пользовательскую и техническую документацию, презентацию;

- образовательная цель: получение студентами практического опыта разработки агентных LLM-систем для промышленной аналитики данных.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Загрузка и управление табличными данными

4.1.1.1 Система должна поддерживать файлы формата .xlsx; поддержка .xlsm и .csv допускается. Пользователь должен иметь возможность предоставить Системе файлы, необходимые для ответа (загрузка через интерфейс или выбор рабочей папки).

4.1.1.2 Система должна регистрировать файлы: рассчитывать хэш, сохранять список листов и статус обработки, не дублировать данные при повторной загрузке того же файла.

4.1.1.3 Система должна позволять выбрать файлы (данные), по которым выполняется запрос, либо автоматически определять релевантные листы.

4.1.1.4 Система должна ограничивать размер и тип принимаемых файлов и не изменять исходные файлы.

4.1.2 Предобработка Excel-файлов и извлечение метаструктуры

4.1.2.1 Система должна автоматически, без ручного описания структуры пользователем, определять листы, шапку таблицы (в том числе многострочную и смещённую), объединённые ячейки, пустые строки и колонки, типы данных в колонках.

4.1.2.2 Система должна приводить данные к нормализованному табличному представлению, пригодному для выполнения SQL-запросов, с сохранением связи с исходным листом; пустые ячейки не должны превращаться в нули.

4.1.2.3 Система должна переиспользовать результат разбора для известных структур листов (кэш или отпечаток шаблона).

4.1.2.4 Приведение Excel к плоскому табличному виду как этап пайплайна Заказчиком допускается.

4.1.3 Подключение и настройка языковой модели

4.1.3.1 Обучение и дообучение моделей в рамках проекта не выполняется. Предметом разработки является обвязка к модели; возможности самой LLM, её выбор и сравнительное тестирование в задачи Разработчика не входят. Модель подключается через OpenAI-совместимый API; Заказчик подключает к обвязке собственную модель самостоятельно.

4.1.3.2 Параметры подключения (адрес API, идентификатор модели, temperature, лимит генерации, таймаут, число повторов) должны задаваться без изменения кода – в файле конфигурации; API-ключ не должен храниться в репозитории и передаваться в браузер.

4.1.3.3 Подключаемая модель должна поддерживать OpenAI-совместимый API с нативным вызовом инструментов (tool calling). Обвязка должна переживать пустые ответы и сбои модели за счёт повторов.

4.1.4 Ответы на аналитические вопросы и расчёты

4.1.4.1 Система должна принимать вопрос на русском языке и выполнять расчёты следующих типов: поиск значения в пределах одного листа; поиск минимальных и максимальных значений по нескольким листам; агрегации по группе строк; расчёт дельты между максимальным и минимальным значениями; многошаговые агрегации, комбинирующие несколько листов, таблиц и условий; сравнение периодов; определение листа/таблицы, содержащих нужные данные.

4.1.4.2 Система должна выполнять все точные вычисления SQL-запросами к нормализованным данным, а не в тексте модели; SQL должен проверяться перед выполнением (только чтение, допустимые таблицы, корректность запроса) и при ошибке или пустом результате корректироваться автоматически.

4.1.4.3 Система должна сопоставлять названия из вопроса (позиции, поставщики, периоды) с реальными значениями в данных, корректно обрабатывать категории («все виды медного лома»), исключать служебные итоговые строки и учитывать единицы измерения.

4.1.4.4 При неоднозначности вопроса агент должен задать уточняющий вопрос или выбрать интерпретацию и явно её указать.

4.1.4.5 Система должна сохранять историю вопросов и ответов.

4.1.4.6 Приоритет перечисленных выше типов расчётов (поиск значения в пределах листа, минимумы и максимумы по нескольким листам, агрегации по группе строк, дельта между максимумом и минимумом, многошаговые агрегации, сравнение периодов, определение листа/таблицы с нужными данными) не определён; все типы считаются равнозначными.

4.1.5 Трассировка и проверяемость ответов

4.1.5.1 Система должна показывать пользователю выполненный SQL-запрос и источники данных (листы, таблицы, колонки).

4.1.5.2 Система должна сохранять трассу выполнения запроса: шаги агента (вызовы инструментов или узлы графа), их входные данные, результаты, длительность и ошибки; трасса должна быть доступна в интерфейсе.

4.1.5.3 Требования к объяснимости хода рассуждений агента Заказчиком не предъявляются; трасса используется для верификации расчётов и анализа ошибок.

4.1.6 Представление результатов и построение графиков

4.1.6.1 Система должна отображать табличный результат ответа в интерфейсе.

4.1.6.2 Система должна строить графики (как минимум линейный и столбчатый) по данным, полученным расчётом, в соответствии с запросом пользователя.

4.1.6.3 Система должна учитывать расход токенов LLM (в интерфейсе или журнале запросов).

4.1.7 Аналитические выводы

Система должна формировать краткие текстовые выводы по результатам расчётов (динамика показателя, сравнение объектов, лидеры и отстающие, пропуски в данных).

4.1.8 Настройка и журналирование

4.1.8.1 Все функции Системы, включая подключение и настройку модели, параметров и лимитов, просмотр журнала запросов и удаление загруженных данных, должны быть доступны пользователю; разделение ролей не предусматривается.

4.1.8.2 Система должна фиксировать в журнале каждый запрос (вопрос, SQL, результат, статус, ошибки, длительность, расход токенов).

4.1.8.3 Система должна обеспечивать воспроизводимость результатов за счёт фиксации хэша файлов, версии логики агента и промптов, параметров модели и выполненного SQL.

4.1.9 Требования к организации входных и выходных данных

4.1.9.1 Входные данные – файлы .xlsx (допускаются .xlsm, .csv), загружаемые пользователем; исходные файлы не изменяются.

4.1.9.2 Данные листов приводятся к нормализованному табличному представлению с сохранением ссылки на исходный лист, строку и колонку.

4.1.9.3 В хранилище Системы сохраняются метаданные файлов (хэш, листы, статус), журнал запросов и трассы; должна обеспечиваться возможность удаления загруженных данных и производных записей.

4.1.10 Требования к производительности

Показатели производительности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели производительности

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Объём демонстрационного набора данных | Эталонные файлы и бенчмарк Заказчика |
| Размер обрабатываемых файлов | Требование не задано |
| Время ответа на запрос | Специальные требования к скорости Заказчиком не предъявляются; таймауты запросов к модели и SQL задаются конфигурацией |
| Расход токенов на запрос | Лимит расхода токенов с Заказчиком не оговаривался и требованием приёмки не является. Расход токенов должен фиксироваться |

4.1.11 Требования к качеству ответов

Показатели качества ответов, требуемые для приёмки, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели качества ответов

| Метрика | Минимальное значение для приёмки |
| --- | --- |
| Доля правильных ответов (числовой ответ точно совпадает с эталонным) на бенчмарке Заказчика | Не менее 80 % |
| Доля правильных ответов по каждому типу вопросов | Не менее 80 % |
| Результат относительно текущих связок Заказчика | Доля правильных ответов не менее 60% |
| Правила сравнения с эталоном | Не предъявляется |
| Стабильность при повторном прогоне бенчмарка | Не предъявляется |

Испытания проводятся на бенчмарке Заказчика. Если целевые значения не достигнуты, Разработчик должен предоставить анализ ошибок по трассам с классификацией причин (понимание запроса, выбор данных, разбор структуры, генерация SQL, ограничения модели) и предложения по улучшению.

4.1.12 Структура системы

Система должна строиться по модульной многоуровневой архитектуре «LLM + обвязка»: модель не открывает файлы напрямую, работает с результатами предобработки и вычислений. Рекомендуемые уровни архитектуры приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Уровни архитектуры системы

| Уровень | Функциональность |
| --- | --- |
| L0 – источники данных | Excel-файлы пользователя (загрузка через интерфейс или рабочая папка) |
| L1 – разбор и предобработка | Разбор Excel, определение шапок и объединённых ячеек, нормализация в табличное представление, пригодное для SQL |
| L2 – агентный слой | Агент на основе LLM: разбор вопроса, выбор данных, сопоставление названий из вопроса с данными, генерация и проверка SQL, формирование ответа; инструменты подключаются через MCP или как шаги (узлы) агентного графа |
| L3 – backend/API | FastAPI: файлы, запуск агента, история, трассы, настройки |
| L4 – пользовательский интерфейс | Веб-интерфейс (React) и/или интерфейс командной строки: файлы, чат, таблицы и построение графиков результата, SQL и источники, история и трассы |
| L5 – настройка и журналирование | Журнал запросов и трасс, проверка состояния сервисов, настройки модели и лимитов |

Состав подсистем приведён в таблице 5.

Таблица 5 – Состав подсистем

| Подсистема | Описание |
| --- | --- |
| Модуль загрузки и регистрации файлов | Приём Excel-файлов, расчёт хэша, реестр файлов и листов, статусы обработки. |
| Модуль разбора и предобработки | Определение листов, многострочных шапок, объединённых ячеек, типов данных и приведение к нормализованному табличному представлению. |
| Агентный модуль | Оркестрация работы LLM: разбор вопроса, выбор данных, генерация SQL, проверка результата, формирование ответа. |
| Вычислительный модуль | Выполнение read-only SQL-запросов к нормализованным данным с проверкой запроса и ограничением объёма результата. |
| Модуль сопоставления сущностей | Сопоставление названий из вопроса с реальными значениями в данных. |
| Модуль графиков | Построение графиков по результату расчёта. |
| Backend/API | REST API (FastAPI): загрузка и реестр файлов, запуск агента, история и трасса, настройки, проверка состояния. |
| Пользовательский интерфейс | Веб-интерфейс (React) и/или интерфейс командной строки (CLI): файлы, чат (вопрос – ответ), таблицы и графики результата, SQL и источники, история и трассы. |
| Хранилище и журналирование | Метаданные файлов, журнал запросов и трасс. |

4.2 Требования к надёжности

4.2.1 Система должна корректно обрабатывать неподдерживаемые и повреждённые файлы, ошибки SQL и сбои модели без аварийного завершения, возвращая пользователю понятное сообщение.

4.2.2 Система должна выполнять обработку файлов и долгие запросы без блокировки интерфейса, сохранять статус и ошибки на всех этапах, повторять запросы к модели при таймаутах, ограничении частоты и пустых ответах.

4.2.3 Система должна предотвращать изменение данных при выполнении запросов (read-only SQL, таймаут выполнения SQL).

4.3 Условия эксплуатации

Специальные требования к климатическим условиям эксплуатации (температура, влажность и т. п.) не предъявляются: Система эксплуатируется на серверном оборудовании или персональных компьютерах в стандартных условиях.

4.3.1 Требования к численности и квалификации персонала

Специальная численность персонала не устанавливается. Пользователь работает с Системой без специальной подготовки после ознакомления с руководством пользователя и самостоятельно выполняет подключение и настройку модели, параметров и лимитов. Для сопровождения требуются: LLM-инженер (промпты, логика агента), DevOps-инженер (развёртывание через Docker Compose, резервное копирование); допускается совмещение ролей.

4.3.2 Требования к видам обслуживания

4.3.2.1 Система должна работать на Linux и Windows (через Docker Desktop) с доступом через современный браузер.

4.3.2.2 Система должна поддерживать развёртывание через Docker Compose.

4.3.2.3 Система должна использовать открытые библиотеки, REST API с OpenAPI-схемой, реляционную СУБД или встроенный SQL-движок и OpenAI-совместимый API для подключения LLM.

4.3.2.4 Система должна сопровождаться инструкциями по развёртыванию, настройке модели и запуску тестов.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1 Для разработки и испытаний: сервер или ПК x86-64 под управлением Linux или Windows (Docker Desktop), 1 CPU, 8 Гб ОЗУ, 100 Гб HDD, доступ к LLM с OpenAI-совместимым API.

4.4.2 Вычислительные ресурсы для работы собственной LLM в контуре Заказчика обеспечивает Заказчик.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требования к языкам программирования и программным средствам

Язык вопросов пользователя, ответов и интерфейса – русский. Язык запросов к данным – SQL. Языки программирования – Python, TypeScript.

Рекомендуемый технологический стек приведён в таблице 6; замена компонентов допускается по согласованию с Заказчиком.

Таблица 6 – Рекомендуемый технологический стек

| Компонент | Рекомендуемые технологии |
| --- | --- |
| Язык программирования | Python 3.12; TypeScript |
| Анализ данных | openpyxl, pandas; DuckDB; rapidfuzz (сопоставление сущностей) |
| LLM и агентный фреймворк | LangGraph / LangChain или Langflow; MCP для подключения инструментов; клиент OpenAI-совместимого API (openai, LiteLLM). Модель – любая с OpenAI-совместимым API |
| Трассировка | Журнал шагов агента и выполненных SQL-запросов в БД приложения |
| Backend | FastAPI, SQLAlchemy 2.0, pydantic-settings, Uvicorn |
| Frontend | React, TypeScript, Vite (веб-интерфейс); Typer или argparse (CLI) |
| База данных | PostgreSQL или SQLite; для расчётов – DuckDB или PostgreSQL |
| Визуализация | Recharts или Chart.js |
| Контейнеризация | Docker, Docker Compose |
| Версионирование кода | Git, GitHub, GitHub Actions CI |
| Документация API | OpenAPI/Swagger (FastAPI) |
| Тестирование | pytest, Vitest; прогон бенчмарка Заказчика в CI |

Ключевые принципы проектирования:

- инструментальная точность – все вычисления выполняются SQL-движком, а не моделью в тексте ответа;

- нормализация перед ответом – модель получает структуру данных и ограниченные результаты, а не книгу целиком;

- детерминизм там, где возможно – проверка и правка SQL, сопоставление сущностей, разбор структуры выполняются кодом;

- модульность – разбор данных, агент, вычисления, API и интерфейс разделены и тестируются отдельно;

- минимальные привилегии и безопасность данных – read-only SQL, whitelist данных, секреты вне репозитория;

- проверяемость – SQL, источники и трасса шагов агента доступны пользователю;

- воспроизводимость и конфигурируемость – хэши файлов, журнал запросов; модель и лимиты меняются без изменения кода.

4.5.2 Требования к безопасности и защите данных

4.5.2.1 Система должна работать с синтетическими данными и файлами, переданными Заказчиком для испытаний; работа с продуктивными данными выполняется Заказчиком после подключения собственной модели в его контуре, передача данных ЕВРАЗ внешней модели в рамках проекта не требуется.

4.5.2.2 Система не должна хранить API-ключи и пароли в репозитории, коде и браузере; секреты задаются через .env или защищённое хранилище.

4.5.2.3 Система должна выполнять только проверенные read-only SQL-запросы (запрет DDL/DML, whitelist таблиц или зарегистрированных областей, запрет чтения внешних файлов). Сетевой доступ к сервисам должен быть ограничен.

4.5.2.4 Система должна позволять удалить загруженные данные (файлы и производные от них записи).

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Система передаётся в виде репозитория исходного кода с файлами сборки Docker-образов и конфигурацией Docker Compose. Каждая передаваемая версия маркируется номером версии и соответствующим тегом в репозитории. Специальные требования к упаковке не предъявляются.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Система и документация передаются Заказчику через репозиторий, согласованный с Заказчиком (п. 5.2), и хранятся в нём. Специальные требования к транспортированию и хранению не предъявляются.

4.8 Специальные требования

4.8.1 Пользовательский интерфейс

4.8.1.1 Система должна предоставлять пользовательский интерфейс в одном или обоих вариантах: веб-интерфейс с разделами файлы (загрузка/выбор, просмотр листов), чат с агентом (ответ, таблица, график, SQL, источники), история и трасса запусков; интерфейс командной строки (CLI) с командами загрузки/выбора файлов, задания вопроса и просмотра истории, выводом ответа, таблицы, SQL и трассы в терминал и сохранением графиков в файл изображения.

4.8.1.2 Интерфейс должен показывать ход выполнения долгого запроса и не требовать повторной отправки вопроса.

4.8.2 Требования к расширяемости

4.8.2.1 Архитектура должна предусматривать подключение другой модели без изменения кода, добавление новых инструментов или узлов агента, новых форматов листов и типов вопросов.

4.8.2.2 Архитектура должна поддерживать перспективные расширения: OCR для извлечения структуры, новые форматы листов.

4.8.3 Требования к качеству кода

К программному коду предъявляются следующие требования:

- код должен иметь модульную структуру (разбор данных, агент, вычисления, API, интерфейс) и единый стиль оформления;

- код должен сопровождаться автоматическими тестами и обработкой ошибок без раскрытия внутренних трассировок пользователю;

- код не должен содержать паролей, API-ключей и токенов в открытом виде;

- код должен запускаться воспроизводимо по инструкции (Docker Compose) с зафиксированными версиями зависимостей.

5 Требования к программной документации

5.1 Состав документации

Состав документации приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Состав документации

| Документ | Формат |
| --- | --- |
| Техническое задание | DOCX / PDF |
| Отчёт о выполненных работах (архитектура решения, методика предобработки Excel-файлов, результаты тестирования) | DOCX / PDF |
| Отчёт по тестам (перечень вопросов, эталонные и фактические ответы, расход токенов) | XLSX / PDF |
| Презентация о выполненных работах | PPTX |
| Документация по развёртыванию, настройке и использованию (README, инструкции) | MD / HTML |

5.2 Требования к репозиторию

Репозиторий должен содержать:

- исходный код всех компонентов (backend, frontend, агент, модули разбора и вычислений), миграции БД при наличии;

- конфигурационные файлы (.env.example без секретов, docker-compose, Dockerfile), промпты агента;

- тесты, бенчмарк Заказчика, CI-конфигурация, README и инструкции по запуску;

- тестовые файлы без конфиденциальных данных или инструкция по их получению.

Пользовательские таблицы, .env и базы данных в репозиторий не включаются. Репозиторий для передачи результатов (Сфера.Код, GitHub или иной) согласовывается с Заказчиком.

6 Технико-экономические показатели

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Ожидаемый эффект: сокращение времени подготовки ответов на аналитические запросы руководства ДЭФ за счёт отказа от ручной агрегации данных из Excel-файлов. [ЗАПОЛНИТЬ: трудозатраты на ручную обработку одного запроса и число запросов в месяц].

6.2. Предполагаемая потребность

[ЗАПОЛНИТЬ: число пользователей ДЭФ и ожидаемое число запросов в месяц].

6.3. Преимущества по сравнению с аналогами

В отличие от опробованных Заказчиком связок (PandasAI и OpenChatBI с корпоративной LLM, PandasAI + GPT-5.2, GPT-5.2 без агента) Программа выполняет точные вычисления SQL-запросами, а не в тексте модели, показывает пользователю выполненный запрос и источники данных и включает детерминированную предобработку сложных макетов таблиц. Программа построена на открытых компонентах без лицензионных платежей, модель подключается Заказчиком в его контуре.

7 Стадии и этапы разработки

7.1 Плановые сроки выполнения работ

Общая длительность работ – 5 месяцев (01.06.2026 - 18.11.2026). Плановые сроки этапов приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Плановые сроки выполнения работ

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Анализ материалов Заказчика, постановка задачи, выбор архитектуры | 01.06.2026 - 15.06.2026 |
| Этап 2 | Подготовка тестовых Excel-файлов и бенчмарка Заказчика к прогону | 15.06.2026 - 29.06.2026 |
| Этап 3 | Разработка модулей разбора и предобработки Excel, вычислительного модуля (SQL) и построения графиков | 29.06.2026 - 03.08.2026 |
| Этап 4 | Разработка агента (логика, промпты), backend/API и пользовательского интерфейса | 03.08.2026 - 14.09.2026 |
| Этап 5 | Интеграция, тестирование на бенчмарке Заказчика, исправление ошибок, развёртывание | 14.09.2026 - 02.11.2026 |
| Этап 6 | Подготовка отчёта, документации и презентации, передача результатов Заказчику, защита | 02.11.2026 - 18.11.2026 |

Ограничения, допущения и ключевые риски разработки приведены в приложении А.

7.2 Этап 1. Анализ материалов Заказчика и постановка задачи

Содержание работ:

- анализ материалов демо Заказчика, описания инициативы и ответов на вопросы, типизация запросов;

- выбор метрики приёмки (точный числовой ответ), архитектурного подхода (LLM + обвязка: предобработка, SQL, проверка результата), стека и архитектурной схемы.

7.3 Этап 2. Подготовка тестового корпуса Excel-файлов и бенчмарка

Содержание работ:

- подготовка тестовых книг, моделирующих сложные макеты (многострочные шапки, объединённые ячейки, несколько листов);

- подготовка бенчмарка Заказчика (вопросы с эталонными ответами) к автоматическому прогону.

7.4 Этап 3. Разработка модулей предобработки и вычислений

Содержание работ:

- разработка разбора Excel: листы, шапки, объединённые ячейки, типы данных, нормализация;

- разработка вычислительного модуля (генерация, проверка и выполнение SQL), сопоставления сущностей и графиков; модульные тесты.

7.5 Этап 4. Разработка агента, backend/API и пользовательского интерфейса

Содержание работ:

- разработка агента (логика шагов, промпты, повторы), backend-сервиса и API;

- разработка пользовательского интерфейса (веб и/или CLI): файлы, чат, таблицы, графики, история и трассы.

7.6 Этап 5. Интеграция, тестирование и развёртывание

Содержание работ:

- интеграция модулей, прогон бенчмарка Заказчика, анализ ошибок по трассам и доработка;

- настройка CI, развёртывание через Docker Compose.

7.7 Этап 6. Документирование, передача и защита результатов

Содержание работ:

- подготовка документации (пользовательской, для разработчика, по развёртыванию и безопасности), отчёта о выполненных работах и отчёта по тестам;

- подготовка презентации и демонстрационного сценария, передача результатов Заказчику и защита.

7.8 Командная структура

Работы выполняются студентами НГУ, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», образовательная программа «Прикладной искусственный интеллект». Допускается совмещение ролей. Роли и зоны ответственности приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Роли и зоны ответственности

| Роль | Зоны ответственности |
| --- | --- |
| Системный аналитик / тимлид | Требования, взаимодействие с Заказчиком, ТЗ, планирование, приёмка (Баландин К. Н.) |
| LLM-инженер | Логика агента, промпты, подключение модели, анализ ошибок по трассам (Баландин Я. Н., Шабардин И. Е.) |
| Data engineer | Разбор и нормализация Excel, определение шапок и структуры листов (Куликов Н. Е.) |
| Backend-разработчик | Backend/API, генерация и проверка SQL, сопоставление сущностей, хранилище, безопасность (Малюгин Ю. И.) |
| DevOps-инженер | Настройка CI, развёртывание через Docker Compose, конфигурация окружения (Малюгин Ю. И.) |
| Frontend-разработчик | Пользовательский интерфейс (веб и/или CLI): чат, файлы, графики, трассы (Луханин Д. Р., Каурова Д. Е.) |
| QA-инженер / технический писатель | Тестовые файлы и прогон бенчмарка Заказчика, отчёт по тестам, документация, презентация (Васева А. В., Кравченко К. О.) |

Состав команды приведён в таблице 10.

Таблица 10 – Состав команды

| № | ФИО |
| --- | --- |
| 1 | Баландин Константин Николаевич |
| 2 | Баландин Ярослав Николаевич |
| 3 | Васева Анастасия Викторовна |
| 4 | Каурова Дарья Евгеньевна |
| 5 | Кравченко Ксения Олеговна |
| 6 | Куликов Никита Евгеньевич |
| 7 | Луханин Данил Романович |
| 8 | Малюгин Юрий Иванович |
| 9 | Шабардин Илья Евгеньевич |

7.9 Процесс разработки

Процесс разработки должен быть итерационным. Рекомендуется использовать:

- итерации длительностью 2 недели;

- регулярные встречи команды и демонстрации промежуточных результатов Заказчику;

- GitHub (задачи, pull request и code review), CI, фиксацию результатов прогонов бенчмарка Заказчика, ведение документации в репозитории.

7.10 Минимально жизнеспособный продукт

Результатом MVP Заказчиком определён прототип. MVP должен включать:

- загрузку (выбор) Excel-файлов, автоматический разбор и предобработку сложных макетов;

- агента, отвечающего на вопросы с расчётами через проверенный read-only SQL, ответ в чате;

- построение графиков по найденным данным (в веб-интерфейсе или с сохранением в файл в CLI), отображение SQL, историю и трассу запросов;

- прогон бенчмарка Заказчика с долей правильных ответов не менее 80 %, README и инструкцию по запуску.

7.11 Требуемые компетенции команды

Команда должна обладать компетенциями в следующих областях:

- большие языковые модели и LLM-агенты (tool calling, агентные графы, промпт-инжиниринг, структурированный вывод);

- Tabular QA и Text-to-SQL по полуструктурированным таблицам;

- обработка и нормализация Excel-файлов со сложными макетами;

- аналитика данных и визуализация;

- веб-разработка и API (React, FastAPI);

- тестирование и бенчмаркинг LLM-систем;

- контейнеризация и развёртывание (Docker Compose);

- информационная безопасность при работе с корпоративными данными и внешними LLM.

8 Порядок контроля и приёмки

8.1 Виды контроля

Предусматриваются следующие виды контроля:

- предварительный контроль требований и согласование ТЗ с Заказчиком;

- контроль тестового корпуса и бенчмарка (эталонные ответы подтверждены экспертом Заказчика);

- модульное тестирование разбора Excel, генерации и проверки SQL, backend и frontend, автоматические проверки CI;

- бенчмарк-тестирование точности ответов на бенчмарке Заказчика;

- демонстрационные испытания на файлах Заказчика и сценариях демо;

- приёмочный запуск по инструкции и итоговая приёмка.

8.2 Критерии приёмки

Критерии приёмки приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Критерии приёмки

| Категория | Тест-кейс | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| Загрузка данных | Загрузка (выбор) эталонного файла Заказчика | Файл зарегистрирован, отображаются листы; статус обработки успешный |
| Предобработка | Разбор книги с многострочными шапками и объединёнными ячейками | Шапки и колонки определены корректно, данные доступны для SQL; исходный файл не изменён |
| Точность ответов | Прогон бенчмарка Заказчика | Доля правильных ответов не менее 80 % (п. 4.1.11) |
| Типы запросов | Пять задач демо Заказчика (lookup, multi-sheet max, агрегат по группе, дельта, min по листам) | Получены эталонные значения для каждой задачи |
| Проверяемость | Просмотр ответа и трассы | Показаны выполненный SQL, источники и шаги агента |
| Графики | Запрос на построение графика динамики показателя | График построен (в веб-интерфейсе – отображён, в CLI – сохранён в файл) по данным расчёта, значения совпадают с таблицей |
| Безопасность | Попытка выполнить DML/DDL через вопрос или API; проверка хранения ключа модели | Операции отклонены; ключ отсутствует в репозитории и интерфейсе |
| Автотесты | Запуск модульных тестов и сборки | Все проверки завершаются успешно |
| Документация | Проверка комплекта документов | Подготовлены документы из п. 5.1 |

8.3 Состав приёмочной комиссии

В состав приёмочной комиссии входят:

- представитель Заказчика ЕВРАЗ – ФИО и должность;

- кураторы проекта от НГУ – Филиппов Михаил Витальевич (старший преподаватель), Некрасова Анна Артемовна (ассистент), Беспалов Сергей Вячеславович (ассистент), Козулин Игорь Анатольевич (доцент), Яковлев Дмитрий Александрович (преподаватель), Былков Вадим Сергеевич (ассистент);

- представители команды разработчиков (без права решающего голоса).

8.4 Общие требования к приёмке работ

По результатам испытаний оформляется протокол испытаний. При положительных результатах оформляется акт выполненных работ, подписываемый представителями Заказчика и НГУ. Если целевые значения п. 4.1.11 не достигнуты, к протоколу прилагается анализ ошибок с классификацией причин и предложениями по доработке.

Приложение А

(справочное)

Ограничения, допущения и риски

А.1 Ограничения

А.1.1 Система является прототипом и не предназначена для промышленной эксплуатации без доработки хранения секретов и развёртывания.

А.1.2 Используются синтетические данные и файлы, переданные Заказчиком; работа с реальными производственными данными – по согласованию с Заказчиком.

А.1.3 Ответы Системы носят справочный характер; решения на их основе принимает пользователь; исходные файлы не изменяются.

А.1.4 Качество ответов зависит от используемой LLM (подключает Заказчик) и от структуры файлов.

А.2 Допущения

А.2.1 Эталонные файлы и бенчмарк Заказчика репрезентативны для продуктивных запросов ДЭФ; в продуктивном контуре пользователь сам загружает все файлы, необходимые для ответа.

А.2.2 Пользователи формулируют конкретные вопросы с указанием объекта, периода, показателя и операции.

А.2.3 Заказчик самостоятельно подключает к обвязке собственную модель с OpenAI-совместимым API и tool calling; оценка качества выполняется по точному совпадению числового ответа с эталоном; ограничение расхода токенов на запрос не устанавливается.

А.3 Ключевые риски

Ключевые риски и меры по их снижению приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Ключевые риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия митигации |
| --- | --- | --- | --- |
| Несовместимость API модели Заказчика с интерфейсом обвязки (нет OpenAI-совместимого API или tool calling) | Средняя | Высокое | Подключение через LiteLLM, настройка адреса и модели без изменения кода, инструкция по подключению модели |
| Продуктивные файлы сложнее эталонных | Низкая | Высокое | Расширение синтетического корпуса, настраиваемые правила определения шапок и табличных областей |
| Ошибки интерпретации запроса моделью | Средняя | Высокое | Правила системного промпта, уточняющие вопросы, анализ трасс |
| Высокий расход токенов на запрос | Средняя | Среднее | Ограничение объёма результатов, правила остановки, кэширование результатов разбора |
| Ориентация нормализации на известные форматы листов | Средняя | Высокое | Отпечатки шаблонов листов, расширение тестовых файлов |
| Проблемы интеграции компонентов (агентный фреймворк, инструменты, БД) | Средняя | Среднее | Автотесты, фиксация версий зависимостей, CI |

Перечень терминов

Термины, используемые в документе, приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Глоссарий ключевых терминов

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Бенчмарк | Набор вопросов к тестовым файлам с эталонными ответами для измерения доли правильных ответов |
| Инструмент агента | Операция (разбор, поиск, SQL, график), вызываемая агентом или выполняемая узлом графа |
| Многоуровневая шапка | Заголовок таблицы, занимающий несколько строк, часто с объединёнными ячейками |
| Нормализованное представление | Данные листа, приведённые к плоской таблице с однозначными колонками, пригодной для выполнения SQL-запросов |
| Обвязка (harness) | Набор инструментов, промптов и оркестрации вокруг LLM, обеспечивающий работу модели с таблицами |
| Сопоставление сущностей | Приведение названий из вопроса (позиции, поставщики, периоды) к значениям, реально присутствующим в данных |
| Трасса | Последовательность вызовов инструментов агентом с аргументами и результатами |
| Эталонный ответ | Ответ на вопрос бенчмарка, подготовленный вручную и подтверждённый экспертом Заказчика |
| Baseline | Текущие связки Заказчика (PandasAI, OpenChatBI, GPT-5.2 без агента), используемые для сравнения |
| Tabular QA | Задача получения ответа на вопрос на естественном языке по данным таблиц |

Перечень сокращений

Сокращения, используемые в документе, приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Принятые сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ДЭФ | Подразделение ЕВРАЗ – расшифровка в материалах не приведена |
| ИИ | Искусственный интеллект |
| ИС | Информационная система |
| НГУ | Новосибирский государственный университет |
| ТЗ | Техническое задание |
| API | Application Programming Interface |
| CI | Continuous Integration – непрерывная интеграция |
| CLI | Command Line Interface – интерфейс командной строки |
| DDL | Data Definition Language – операторы определения структуры данных SQL |
| DML | Data Manipulation Language – операторы изменения данных SQL |
| JSON | JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными |
| LLM | Large Language Model – большая языковая модель |
| MCP | Model Context Protocol – протокол вызова инструментов агентом |
| MVP | Minimum Viable Product |
| OCR | Optical Character Recognition – оптическое распознавание |
| REST | Representational State Transfer – архитектурный стиль веб-API |
| SQL | Structured Query Language |
| Tabular QA | Question Answering over Tables – ответы на вопросы по табличным данным |

Перечень ссылочных документов

Нормативные и методические источники

При разработке технического задания использованы следующие стандарты:

- ГОСТ 19.104-78 «Единая система программной документации. Основные надписи»;

- ГОСТ 19.105-78 «Единая система программной документации. Общие требования к программным документам»;

- ГОСТ 19.106-78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом»;

- ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

- ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Технические источники

Использованы следующие технические источники:

- документация Python, pandas, openpyxl, DuckDB, PostgreSQL, LangGraph, LangChain, Langflow, LiteLLM, Model Context Protocol, FastAPI, SQLAlchemy, React, Vite, Recharts, Chart.js;

- документация Docker/Docker Compose, SQLite, GitHub Actions;

- публикации по Tabular QA: Herzig J. et al. «TaPas: Weakly Supervised Table Parsing via Pre-training» (ACL, 2020); Cheng Z. et al. «HiTab: A Hierarchical Table Dataset for Question Answering and Natural Language Generation» (ACL, 2022); Cheng Z. et al. «Binding Language Models in Symbolic Languages» (ICLR, 2023); Wang Z. et al. «Chain-of-Table: Evolving Tables in the Reasoning Chain for Table Understanding» (ICLR, 2024).

Использованные открытые источники

Открытые источники, использованные при разработке, приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Использованные открытые источники

| № | Источник | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы ЕВРАЗ «Демо работы AI-агента с Excel-файлами» | Постановка, типы запросов, baseline текущих связок |
| 2 | Langflow, langflow.org; LangGraph, langchain-ai.github.io/langgraph; Model Context Protocol, modelcontextprotocol.io | Агентные фреймворки и протокол инструментов |
| 3 | PandasAI, github.com/sinaptik-ai/pandas-ai; DuckDB, duckdb.org; PostgreSQL, postgresql.org | Альтернативный подход; SQL-движки |